IZLA

Documento de Requisitos

Website Institucional — izla-site

Versão 1.0 — 13/05/2026

# 1. Visão Geral do Projeto

O website institucional da IZLA é o primeiro e principal projeto da empresa. Seu objetivo é estabelecer presença digital profissional, construir autoridade no mercado de tecnologia e captar os primeiros clientes.

O site funciona simultaneamente como:

- Vitrine institucional da empresa

- Portfólio técnico dos fundadores

- Canal de captação de leads

- Demonstração das capacidades técnicas e visuais da IZLA

## 1.1 Objetivos de Negócio

| OBJ-01 | Apresentar a empresa e seus serviços com clareza e profissionalismo |
| --- | --- |

| OBJ-02 | Demonstrar competência técnica através da qualidade do próprio site |
| --- | --- |

| OBJ-03 | Captar leads via formulário de contato e links diretos (WhatsApp, e-mail) |
| --- | --- |

| OBJ-04 | Exibir projetos portfólio como prova de capacidade técnica |
| --- | --- |

| OBJ-05 | Construir credibilidade visual compatível com startups de tecnologia |
| --- | --- |

## 1.2 Público-Alvo

Pequenas empresas e empreendedores que buscam soluções digitais modernas:

- Clínicas e consultórios

- Imobiliárias

- Academias e estúdios

- Empresas com alto volume de leads

- Negócios operacionalmente desorganizados

# 2. Requisitos Funcionais

## 2.1 Seções do Site

| ID | Requisito | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Seção Hero com slogan, subtítulo e CTA principal | Alta | Pendente |
| RF-02 | Seção Sobre com apresentação da empresa e visão | Alta | Pendente |
| RF-03 | Seção Equipe com perfis de Araujo e Henrique | Média | Pendente |
| RF-04 | Seção Serviços com os 4 pilares (automação, dashboards, sistemas, IA) | Alta | Pendente |
| RF-05 | Seção Projetos exibindo os 3 projetos portfólio | Alta | Pendente |
| RF-06 | Seção Tecnologias com stack visual | Média | Pendente |
| RF-07 | Seção Contato com formulário funcional | Alta | Pendente |
| RF-08 | Footer com links sociais, e-mail e copyright | Alta | Pendente |

## 2.2 Formulário de Contato

| ID | Requisito | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-09 | Campo: Nome completo (obrigatório) | Alta | Pendente |
| RF-10 | Campo: E-mail (obrigatório, validação de formato) | Alta | Pendente |
| RF-11 | Campo: Telefone/WhatsApp (opcional) | Baixa | Pendente |
| RF-12 | Campo: Mensagem (obrigatório, mínimo 20 caracteres) | Alta | Pendente |
| RF-13 | Botão de envio com feedback visual (loading/sucesso/erro) | Alta | Pendente |
| RF-14 | Integração com e-mail ou serviço de notificação (ex: Resend, EmailJS) | Alta | Pendente |

## 2.3 Projetos Portfólio

| ID | Requisito | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-15 | Card do Projeto 1: Dashboard Empresarial (analytics, métricas, admin) | Alta | Pendente |
| RF-16 | Card do Projeto 2: Automação WhatsApp (lead management, fluxo automático) | Alta | Pendente |
| RF-17 | Card do Projeto 3: E-Shop (vitrine digital, checkout, catálogo) | Alta | Pendente |
| RF-18 | Cada card deve exibir: nome, descrição curta, tecnologias usadas e link/demo | Alta | Pendente |

## 2.4 Navegação

| ID | Requisito | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-19 | Menu de navegação fixo (sticky) no topo | Alta | Pendente |
| RF-20 | Menu hamburguer responsivo para mobile | Alta | Pendente |
| RF-21 | Scroll suave entre seções via âncoras | Média | Pendente |
| RF-22 | Indicador visual da seção ativa no menu | Baixa | Pendente |

# 3. Requisitos Não Funcionais

## 3.1 Performance

| ID | Requisito | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Score Lighthouse acima de 90 em Performance | Alta | Pendente |
| RNF-02 | First Contentful Paint (FCP) abaixo de 1.5s | Alta | Pendente |
| RNF-03 | Imagens otimizadas (WebP ou AVIF, lazy loading) | Alta | Pendente |
| RNF-04 | Fontes carregadas com font-display: swap | Média | Pendente |

## 3.2 Responsividade

| ID | Requisito | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-05 | Layout totalmente responsivo (mobile, tablet, desktop) | Alta | Pendente |
| RNF-06 | Breakpoints: 375px, 768px, 1024px, 1440px | Alta | Pendente |
| RNF-07 | Touch targets mínimos de 44x44px em mobile | Média | Pendente |

## 3.3 Acessibilidade

| ID | Requisito | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-08 | Score Lighthouse Accessibility acima de 90 | Alta | Pendente |
| RNF-09 | Atributos alt em todas as imagens | Alta | Pendente |
| RNF-10 | Contraste de cores WCAG AA (ratio 4.5:1 mínimo) | Alta | Pendente |
| RNF-11 | Navegação por teclado funcional | Média | Pendente |

## 3.4 SEO

| ID | Requisito | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-12 | Meta tags: title, description, Open Graph em todas as páginas | Alta | Pendente |
| RNF-13 | Structured data (JSON-LD) para organização/empresa | Média | Pendente |
| RNF-14 | sitemap.xml e robots.txt configurados | Média | Pendente |
| RNF-15 | URLs limpas e semânticas | Alta | Pendente |

## 3.5 Deploy & Infraestrutura

| ID | Requisito | Prioridade | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-16 | Deploy automático via Vercel (CI/CD no push para main) | Alta | Pendente |
| RNF-17 | HTTPS obrigatório | Alta | Pendente |
| RNF-18 | Domínio personalizado configurado | Alta | Pendente |
| RNF-19 | Variáveis de ambiente para chaves de API (ex: e-mail) | Alta | Pendente |

# 4. Stack Técnica

Conforme definido no Project Overview da IZLA:

## 4.1 Frontend

- React + Vite + TypeScript

- TailwindCSS para estilização

- shadcn/ui como biblioteca de componentes base

- React Router (se necessário para rotas futuras)

## 4.2 Serviços Externos

- Vercel — deploy e hospedagem

- Resend ou EmailJS — envio de e-mails do formulário de contato

- Google Analytics ou Plausible — analytics (opcional fase 1)

## 4.3 Ferramentas de Design

- Figma — prototipagem e design system

- Fontes via Google Fonts ou Fontsource

# 5. Restrições e Premissas

## 5.1 Restrições

- O site deve ser desenvolvível por 2 pessoas em paralelo sem conflitos frequentes de código

- Sem backend próprio na fase 1 — apenas serviços externos para formulário

- Orçamento zero para infraestrutura inicial (planos gratuitos de Vercel, etc.)

- Prazo prioritário: site no ar antes de iniciar captação ativa de clientes

## 5.2 Premissas

- Projetos portfólio (Dashboard, Automação, E-Shop) não precisam estar funcionais no lançamento — apenas representados com cards e descrições

- Conteúdo textual e identidade visual (logo, paleta, tipografia) devem estar definidos antes do desenvolvimento

- Domínio já adquirido ou em processo de aquisição

# 6. Critérios de Aceite

O site estará pronto para lançamento quando:

- Todas as 8 seções estiverem implementadas e com conteúdo real

- Formulário de contato enviando e-mails corretamente

- Score Lighthouse ≥ 90 em Performance e Accessibility

- Layout responsivo testado em iPhone SE, iPhone 14, iPad, desktop 1440px

- Deploy ativo na Vercel com domínio personalizado e HTTPS

- Sem erros no console do navegador em produção

- Links sociais (Instagram, WhatsApp) funcionando corretamente

IZLA — Sistemas modernos. Automação inteligente. Presença digital real.